# Cahier d’avancement

Projet : Visualisation Interactive des Coûts et Flux Économiques Mondiaux

Formation : M2 IA

Technologies : HTML, CSS, JavaScript, D3.js v7, Vite

Données : CSV économique nettoyé (PIB, GNI, population, secteurs, import/export)

## 1. Organisation du travail en équipe

Le projet a été mené par une équipe de quatre personnes, en travail collaboratif continu. Les décisions importantes (choix des visualisations, structure globale, données utilisées) ont été prises collectivement, tandis que l’implémentation a été répartie selon les compétences de chacun.

Répartition indicative des rôles :

- Julia : Coordination du projet, traitement et nettoyage des données

- 0scar : Exploration, nettoyage et structuration des données

- Hamidoullah : Développement des visualisations D3.js et interactions

- Danyl : Design UI/UX, développement React et D3.js.

## 2. Planning détaillé et avancement

### Phase 1 – Analyse et cadrage (Semaine 1 & 2 & 3)

Objectifs :

- Compréhension du sujet et des attentes pédagogiques

- Analyse du jeu de données économique

Travaux réalisés :

- Étude des variables disponibles (PIB, GNI, secteurs, population)

- Identification des dimensions clés : pays, année, secteurs

- Choix des indicateurs pertinents pour la visualisation

Livrables :

- Description des variables

- Schéma conceptuel des données

### Phase 2 – Nettoyage et préparation des données (Semaine 4 & 5)

Objectifs :

- Garantir la qualité et la cohérence des données

Travaux réalisés :

- Nettoyage du fichier CSV (valeurs manquantes, types numériques)

- Uniformisation des noms de pays

- Conversion des colonnes en valeurs exploitables

Livrables :

- Fichier Global_Economy_Cleaned.csv

- Documentation du prétraitement

### Phase 3 – Conception de l’interface (Semaine 6)

Objectifs :

- Définir une structure claire et ergonomique

Travaux réalisés :

- Création du layout HTML (header, contrôles, dashboard)

- Intégration des icônes et styles CSS

- Mise en place des composants : sélecteur de pays, slider temporel

Livrables :

- Structure HTML complète

- Maquette fonctionnelle

### Phase 4 – Visualisation principale : Economic Pulse (Semaine 7)

Objectifs :

- Créer une visualisation originale des flux économiques

Travaux réalisés :

- Implémentation du graphique radial (Pulse)

- Représentation des secteurs économiques par nœuds

- Animation des flux sectoriels vers le PIB central

- Ajout des imports / exports

Livrables :

- Fonction drawPulse()

- Visualisation centrale interactive

### Phase 5 – Visualisations complémentaires (Semaine 8)

Objectifs :

- Enrichir l’analyse par des graphiques secondaires

Travaux réalisés :

- Courbe temporelle du PIB (timeline)

- Diagramme circulaire de répartition sectorielle

- Légendes dynamiques et tooltips

Livrables :

- drawTimeline()

- drawSectors()

### Phase 6 – Interactivité et mise à jour dynamique (Semaine 9)

Objectifs :

- Rendre l’application interactive et fluide

Travaux réalisés :

- Gestion des événements (change, input)

- Synchronisation pays / année / graphiques

- Mise à jour des statistiques clés

Livrables :

- Fonction update() globale

- Application entièrement interactive

### Phase 7 – Tests, optimisation et finalisation (Semaine 10)

Objectifs :

- Améliorer la robustesse et l’expérience utilisateur

Travaux réalisés :

- Gestion des cas sans données

- Responsive design

- Optimisation des performances D3

- Correction des bugs

Livrables :

- Version finale stable

- Application prête à être présentée

## 4. Difficultés rencontrées

- Gestion des valeurs manquantes dans certaines années

- Complexité du positionnement radial en D3

- Synchronisation des animations avec les données

- Configuration initiale de l’environnement Vite